# Приложение № 11 к форме 1.1

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Открытое акционерное общество "Бываловский машиностроительный завод"

(наименование организации)

160022, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д.18.

(адрес организации)

Планы капитального ремонта

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.bmz35.ru |
| Дата опубликования | 12.01.2015; 18.02.2016. |
| Отчетный период | 2015 год |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения мероприятий | Затраты (тыс.руб., с НДС) | Достигнутые результаты (расширение пропускной способности, снижение потерь в сетях, увеличение резерва для присоединения потребителей, прочие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена кабеля от «РТП 25» до «ТП 1» | 01.05.2015-31.12.2015. |  | 739,155 | Перенесено на 2016-2017гг. | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 2 | Замена кабеля от «РТП 25» до «ТП 2» | 01.05.2015-31.12.2015. |  | 610,845 | Перенесено на 2016-2017гг. | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 3 | Замена питающих кабельных линий от ВЛ 6 кВ до «РТП 25». |  | 27.07.2015-30.08.2015. |  | 1 044,598 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 4 | Замена кабеля от «РТП 25» до «ТП 2» |  | 15.12.2015-25.12.2015. |  | 182,382 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п.11ж, 2-3 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |